附件：
[bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc15577][bookmark: _GoBack] 安庆高新区化工建设项目安全设计诊断服务
采购需求
本项目采购标的所属行业：服务行业
1、 项目概况
根据国务院、安徽省、安庆市安委会办公室印发的《危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项政治工作方案》等相关文件内容，要求对2016年以来异地转入的生产、使用危险化学品的化工项目（包括已建成和在建的）和2012年以前建成投用的生产、使用危险化学品的化工项目进行安全设计诊断。应安徽省应急厅要求对安庆高新区化工建设项目中转移项目进行安全设计诊断工作，对转移项目以外的其他化工建设项目由专家从设计总图、工艺、设备及管道、自动化控制系统以及公用及辅助工程等方面开展设计诊断复核工作。
二、服务内容
1、对2016年以来跨省转入的生产、使用危险化学品的13家企业21个化工项目（包括已建成和在建的）进行安全设计诊断，出具设计诊断报告；
2、按照要求，组织5名专家开展44家企业75个项目现场设计复核工作，并出具审查意见；
3、开展精细化工“四个清零”现场复核，并出具复核意见。
三、服务要求
1、资质要求：具有工程设计综合甲级资质或化工石化医药行业甲级资质的设计单位。
2、时限要求：2022年10月前完成诊断报告和专家现场复核等全部工作。
3、质量要求：严格执行《危险化学品产转移项目和化工园区安全风险防控专项政治工作方案》相关文件规定和现行国家相关规范及标准，所有成果应满足上级主管部门的通知要求。
4、报价要求：本项目的投标报价采用总价报价方式，即完成项目服务所需的人工费、交通费、食宿费、设备设施费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切相关费用。
5、人员要求：
（1）拟派本项目服务人员需具备完成本项目工作内容的能力；
（2）人员专业类别应涵盖安全设计诊断要求（总图、工艺、设备及管道、自动化控制、公用及辅助工程、建筑、结构、电气）；
（3）拟派本项目专家至少为5名，其中省级专家至少2名。 
四、付款方式
根据本服务内容，提供项目设计诊断报告和现场复核意见后支付合同款的30%，余款待上级应急部门抽查督导结束后无质量问题一次性付清。

























