- 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式、时间和条件 | 单个项目施工图完成并开工建设后,采购人或者服务对象支付至单个项目合同价款的40%，其余尾款待工程审计结算后付清。 |
| 2 | 框架协议期限 | 2年 |
| 3 | 合同服务地点 | 在签订合同时根据采购人或者服务对象实际需求确定，供应商应按合同规定的地点提供服务。 |
| 4 | 合同服务期限 | 供应商应在接采购人或者服务对象发出的委托通知书之日起，40日历天完成全部施工图设计。 |
| 5 | 项目预算 | 90万元 |
| 6 | 最高限价 | 本项目执行固定付费标准，详见第三章采购需求费用要求。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及本项目采购标的所属行业 | 标的名称：临泉县2025年-2027年县乡村道路等项目设计（框架协议） 所属行业：其他未列明行业 |

- 二、项目概况

- 1、本次征集为2025年-2027年临泉县范围内的县乡村道路等项目的设计，成交后签订框架协议，根据具体项目下达任务单，单独签订项目设计合同。

2、框架协议期限：2年（自合同签订生效之日起）。合同期内如考核不合格，采购人有权终止合同。

三、项目任务下达

1、成交人成交后，采购人与成交人签订框架服务协议，明确成交人的服务时限、范围及双方权利、责任等；

2、框架协议签订后，采购人在规定的项目服务时限及服务范围内，根据拟建设的项目情况，向成交人下达项目服务任务单，任务单中须明确拟派项目的服务人员配置要求、数量、服务时限及设备配置标准、明确项目服务费酬金收取标准等，成交人按任务单的要求立即组织并开展项目设计工作，双方根据任务单及项目情况签订项目委托服务合同。

四、费用要求

1、新（改）建项目：三级公路，15000元/公里；四级公路，5000元/公里。

2、单独设计桥梁：中桥55000元/座，小桥30000元/座。

3、大修参照新（改）建同等级费用标准的60%；中修参照新（改）建同等级费用标准的40%。

4、安保及预防性养护工程：2000元/公里。

5、以上所述的成交费不再根据工程量的增减而变动，签约企业据此单价及结算方式与业主单位签订设计合同。

6、实行费用总承包。包括：规划、可研、选址论证、勘察（测量）、方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审查及相关评审费用、保险等费用。如需编制地灾、环评、洪评、安评、水土保持、用地勘定等所有支撑性文件及报批费用，也在本费用范围内，不再另行计价。

7、报价包含项目服务期内为项目服务所发生交通、车辆、用餐等一切费用。

五、服务要求

1、在具体项目设计中，必须组建满足工程项目及业主需求的项目设计小组。所有设计机构中配备的设计工程师，必须是具有丰富的设计经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。

2、签约企业设立设计项目组，根据具体项目情况从签约企业设计服务组选取项目负责人。

| 专业 | 人数 |
| --- | --- |
| 道路工程 | 2 人 |
| 桥梁工程 | 1 人 |
| 公路工程经济、公路工程概算 | 1 人 |
| 交通工程 | 1 人 |

3、在服务期内可对投标时提供的设计人员名单进行增补，但不得删减，增补时应提供书面申请至临泉县交通运输局，书面申请应附该设计人员简历、学历证书、执业资格证书及设计经验说明材料。

4、为该项目配备的设计人员应及时到位，专业配套。

5、项目实施期间，指派设计代表要具有中级及以上职称证书，而且是本单位人员，否则，发包方有权对其采取解除合同、网上公示及报请主管部门采取进一步处罚措施。保证按发包人要求24小时内到现场。

6、成交单位如自身不具备其他相应资质，经业主同意，可委托具有相应资质的单位承担，但应对成果负总责。

六、服务期内项目流程及管理规定

1、服务期内项目通过顺序轮候产生签约企业。

2、签约企业不得无正当理由放弃中签资格，确有特殊原因放弃的，须书面陈述理由，并经发包人同意。

3、签约企业应严格按照业主单位要求及合同约定组织设计，如因设计失误导致工程质量等问题的，由主管部门依法严肃处理，并给予取消签约资格、履约保证金不予退还、记录不良行为、限制投标资格等联动处罚。

4、服务期内如一旦发现签约企业因项目多，人员紧张等客观原因不能良好履约的，则要求其必须暂停轮候资格，直至任务完成能够保障承接新任务为止。

5、服务期内如签约企业出现资质被吊销、所设计项目发生重大安全责任事故等情况，导致其无法保证后续项目服务能力和质量的，征集人有权取消其签约资格。

6、签约企业无正当理由放弃成交资格、不按规定履约、弄虚作假的、一经查实，立即取消其签约资格，其履约保证金不予退还。

7、在任何情况下，如签约企业不能满足征集人的合理需求的，征集人有权要求取消其中签资格。

8、对于特殊项目，需要进行方案评审的，由签约企业提交设计方案，由发包人组织专家对该项目的方案进行评审，评分最高者为该项目签约企业。

七、管理

（一）合同管理

在合同中详细约定双方责任权利，突出奖惩措施、处理方法和考核办法，并严格按照合同条款执行。

合同履约期间，签约单位因违法违纪、重大责任事故或行业管理部门通报批评、整改、建议注销或处罚的，征集人有权立即终止合同，取消成交资格，并保留对其进一步处理的权利。

对设计单位工作引入动态考核制，征集人保留随时因缺额进行征集的权利。对达不到考核要求的单位可视情况采取扣除费用、取消成交资格等措施。

（二）考评管理

为加强对设计单位管理，提高单位的责任意识和服务水平，进一步提升设计成果的质量，结合具体项目服务过程管理，对成交单位采用标前、标中及标后全过程动态考核管理，做到考核有依据，责任可追溯，针对设计错误的影响程度作出罚款和计分等不同形式的处罚。

1.因勘察设计单位造成的违约责任，造成设计漏项超过初步设计概算3%的，处以设计单位10%的设计费违约处理；施工图设计超过设计概算10%的，处以设计单位20%的设计费违约处理；累计变更量超过施工合同额10%的，处以设计单位40%的设计费违约处理。设计漏项违约达不到上述标准的，按每漏一项处以1000元进行违约处理。

2.设计单位造成工程量变更较大，影响恶劣的，由县公管局按照“黑名单”管理制度，限制市场准入。性质恶劣的，驱逐出临泉建筑市场。设计单位与其他单位相互串通，采取弄虚作假等手段谋取非法利益的，依照相关规定，予以严厉查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。

3.项目发包人、相关评审机构每年分别对图纸设计质量、服务、合同履约情况进行考核，考核结果公示并作为后期分配项目的依据。

4.对不能按合同期交付设计成果或延期交付的，除按合同要求处罚及设计采取必要的补救措施外，也将作为分配设计任务的依据。

八、其他要求

本项目执行固定付费标准，详见采购需求费用要求。各供应商生成加密投标响应文件时报价表中响应报价一栏统一填写1元，此项不作为评审项。报价表中其他一栏可填写采购需求费用要求的报价要求。