前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	采购人根据具体情形按照以下方式进行付款。

合同签订后成交供应商须向合同甲方提交银行、担保公司等金融机构出具的金额为合同总价40%的预付款保函作为担保，采购人将在合同、担保措施生效后5个工作日内向成交供应商支付合同总价的40%作为预付款；剩余价款根据进度分期支付，直至付清最终审定价。

备注：

①预付款支付前，成交供应商须提交银行、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付保函）；

②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556 号规定，采购人可不再支付预付款；

采购人根据项目进度支付进度款，验收合格并经结算审核后支付至审定价的100%。对未按期完成或者验收结果不合格的，不予以支付相应费用，要求成交供应商限期整改，直到符合质量标准；

	2
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	服务期限
	合同签订后至2025年12月10日

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：淠河总干渠水质保护项目
所属行业：其他未列明行业

	5
	安全生产费用相关要求
	1.安全生产费用采用现场计量和总额包干相结合，其中总额包干费用不高于安全生产费用总额的20%，且总价不应低于采购文件规定的安全生产费用。成交后供应商应当按照安全生产费用使用计划落实，不得降低安全生产投入，满足相关安全生产规定及政策文件要求。

2.安全生产费用采用现场计量的，据实支付。采用现场计量的，计量凭证应当包括安全生产费用投入清单、合法票据、现场照片等；采用总额包干的，应当提供使用人签字、收据、影像等佐证材料。

3.供应商应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清单），安全生产费用由采购人根据供应商实施过程中措施落实情况据实支付。

具体支付方式：由采购人根据供应商实施过程中安全措施落实情况据实支付，由现场管理单位审核确认、采购人审批后进行计量与支付。供应商根据工程实际需要采取安全措施超支部分的费用自负，结余部分归采购人所有。安全生产责任险费用在安全生产费用中列支。


二、项目概况
1、淠河总干渠沿渠隔离防护栏维修养护，渠道、小涵口漂浮物打捞及清理清运，三座拦污浮桥漂浮物打捞及清理清运；淠河总干渠堤防垃圾清运等；

2、淠河总干渠左右岸一支黄花清除；

3、横排头进水闸、冲砂闸、土坝、溢流坝上下游漂浮物及垃圾清理清运等；

4、木厂三座闸及淠东干渠进水闸水草、杂物打捞清运等。
三、服务需求
1.服务内容
1.1淠河总干渠、淠杭干渠、瓦东干渠、滁河干渠共计约87公里防护栏维修养护；淠河总干渠、淠杭干渠、瓦东干渠、滁河干渠渠道、小涵口漂浮物及零星垃圾清理清运；渠道管理范围集中垃圾清运；城南段浮桥、百家堰浮桥、将军岭浮桥漂浮物打捞；

1.2淠河总干渠的渠道左右岸堤防管理范围“一枝黄花”清除；

1.3横排头进水闸、冲砂闸、土坝、溢流坝上下游漂浮物及垃圾清理清运；护栏清理维修；
1.4淠东干渠进水闸、木厂节制闸、木北分干渠进水闸、十字路节制闸4座水闸水草、杂物打捞清运。

具体服务内容和要求详见工程量清单。
服务期要求

合同签订后至2025年12月10日
3.成交供应商要求

 3.1成交供应商在签订合同前，须提供相对固定服务人员，组织安全学习和教育培训，购买意外伤害保险，并向采购人提供相关证明材料，一切安全事故均由供应商自行负责。 

3.2成交供应商应为服务操作人员配备符合作业安全需求的防护用品。 

3.3成交供应商应为本项目购买安全生产责任险。
四、报价要求

报价清单表详见附件。报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成磋商文件要求的服务内容所包含的一切应有费用。
五、其他要求
为保障项目的有效开展，要求成交供应商成立专门的项目组，并建立配套的工作责任制，加强项目管理，保障项目能够按期、顺利、高质量的完成。

1.因该项目可能涉及多处作业，成交供应商需保证每处作业现场管理人员和工作人员均符合要求，身体健康，无影响职业的疾病。
2.项目作业时必须配备安全管理人员负责现场管理。

项目组人员要求

	序号
	岗位名称
	人员配备
	备注

	1
	项目负责人
	1名
	

	2
	淠河管理局、淠东管理处负责人
	3名
	

	3
	横排头管理处负责人
	1名
	

	4
	安全管理人员
	1名
	须具备相关安全生产管理证书


备注：上述岗位人员不得重复。
