# 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 45日历日。 |
| 2 | 付款方式 | 1.在合同签订且具实施条件后5个工作日内承包人向发包人提交与预付款等额的【即合同价（扣除暂列金额）的15%】预付款担保，发包人支付合同价（扣除暂列金额）的15%作为工程预付款； 2.进度款超出预付款金额时，开始支付工程进度款。每月按监理单位和发包人审核的月进度报表工程量产值的80%支付工程进度款； 3.工程完工后经验收合格后付至合同价的85%，结算审核后付至工程审定价款的97%；余款3%作为质保金。 4.工程经验收合格后进入养护期（养护期2年），待缺陷责任期满（2年）且质量回访合格后返还工程审定价款3%的余款（若承包人采用“电子保函或纸质保函等担保方式”提交等额工程质量保证金，并经发包人认可，则在出具终审结算报告后付至工程审定价款的100%），担保期限同缺陷责任期。 |
| 3 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽建筑大学新南园餐厅（科技孵化中心）-室外绿化及景观工程（二次） 所属行业：建筑业 |

二、采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价须知 | - 供应商最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 2、总包服务费：无，本项目不纳入施工总承包管理。 |
| 2 | 其他要求 | - 1、供应商应自行先到项目所在地踏勘，充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、项目建设的实际情况等其他足以影响其提交设计方案及施工的可实现性和承包价的情况。任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失,均由供应商负责。 - 2、工程竣工验收合格后由采购人委托进行审核，最终工程量和价格以审核结果为准。卖方提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后3个月内。因成交供应商原因造成结算材料申报延误的，每延误1月，成交供应商承担合同价款的千分之一违约金。违约金的上限：合同价1%。 - 3、质量保证期从验收合格后开始计算。在质保期内，供应商应提供维修、更换等服务，确保工程正常运行。 |
| 3 | 验收标准 | - 合格，配合总包单位确保黄山杯、争创鲁班奖。 |
| 4 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 5 | 工程量清单、图纸等 | 详见附件。 |