采购需求

前注：

1.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

2.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），不同投标人使用同一品牌同一型号的，应算作一个投标人。投标人在投标文件《主要标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）本项目预付款为合同金额的 40%，合同签订后 7 日内支付； （2）本项目设备上线运行后，招标人向中标人支付合同金额的50%； （3）项目验收合格后，招标人向中标人支付合同金额的10%。 注：每次付款前由乙方开具相应金额的增值税发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起2个月内完成设备安装调试工作 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起提供主要硬件 2 年免费质保，后续提供软件维护、升级配合服务。 |

二、项目概况

互联网骨干直联点监测系统是面向互联网骨干直联点网间通信质量和网络运行安全监管需求建设的监测系统。为保障合肥国家级互联网骨干直联点网络运行与互联互通状况的监管需求,现计划对合肥国家级互联网骨干直联点监测系统进行扩容,计划采购13台专用设备，包括9台被动监测设备、4台网安流量分析探针设备。所采购设备将用于骨干直联点扩容增加的流量采集、监测和分析等。

三、货物需求

1.信息化硬件设备

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 专用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲被动监测设备 | 采用 DPDK 高性能无锁网络并行处理架构，单台满足 80Gbps流量处理；支持 5万条 IPv4 灵活五元组规则，5 万条 IPv6 灵活五元组规则；支持3万条 IPv4 掩码五元组规则，2万条 IPv6 掩码五元组规则；支持 2000 种以上业务协议的识别；支持网络流量并行处理，通过 IPv4/IPv6 双栈流量分析引擎为网络数据中的每一条连接建立一条会话表条目，建立会话表项后可以对这条会话的连接进行流量统计、网络质量分析、应用协议识别等处理 | 台 | 9 | 工业 | 满足信创要求，使用信创产品；投标人需按第六章投标文件格式要求进行承诺，投标人若不提供承诺函或承诺内容不全，按无效投标处理 |
| 2 | 网安流量分析探针 | 标准机架式设备，冗余交流电源，≥4个千兆电口，≥8个万兆光口（配备8个万兆多模光模块）；80Gbps 应用层初步分析能力，并发连接数不少于 4000 万；新建连接数（CPS）不少于 200万；支持应用识别，应用识别不低于 95%，支持国内常见的 900余种应用协议；支持自定义规则加载，支持 2 万条以上入侵检测规则；支持对网站后门、XSS、SQL 注入、木马、蠕虫、漏洞探测利用等攻击事件检测；支持 IPv4 和 IPv6 双栈协议识别。包含3 年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL 分类库。 | 台 | 4 | 工业 | 满足信创要求，使用信创产品；投标人需按第六章投标文件格式要求进行承诺，投标人若不提供承诺函或承诺内容不全，按无效投标处理 |

四、相关服务需求

1.专用设备性能要求

（1）被动监测设备：单台满足80Gbps流量处理能力。

（2）网安流量分析探针：80Gbps 应用层初步分析能力，并发连接数不少于 4000 万；新建连接数（CPS）不少于200万。端口数：≥4个千兆电口，≥8个万兆光口（配备 8个万兆多模光模块）。

2.总集成及验收服务

2.1 安装及调测

（1）本项目全部软硬件产品的安装、系统调测等，全部由投标人负责；

（2）安装调测时使用的工具、设备由投标人提供。双方应协商制定工程进度表，投标人负责按工程进度表进行施工；

（3）作为本工程系统建设的第一响应方，投标人全方面负责工程的实施，对系统故障进行定位，并解决工程实施中出现的各类问题。

（4）要求分阶段对整个工程的实施过程进行分析，确保工程整体目标的实现。投标人应利用自身的工程经验，主动协助招标人的工程管理人员安排工程计划，划分阶段性的工程界面，定时提交工程进度情况报告，适时地召开工程协调会，协调工程中有关各方的关系、分工、责任与进度，协调设备及系统软件的验收以及购置配套设备等。

（5）在实施过程中提供关于系统、软件上的技术保障，提供相关软件、补丁、升级服务；

（6）负责与其他相关系统数据接口的适配；

（7）投标人负责对全网系统网络的规划，包括具体IP地址划分、协议选择、路由方式、安全机制、域名设置等；

（9）投标人负责本系统及外围系统的联调、开通和网络性能优化，确保最终系统间的有效互联，确保达到本工程对整个系统的规范、功能要求。

（10）投标人新增软件功能不得影响现有系统（包括架构、功能、性能等）。

2.2 系统联调

投标人除完成自身功能模块调试外，需配合完成整个平台系统的联调。

2.3 系统测试

系统测试由双方共同进行。测试内容包括网络运行安全状态、过网流量流向及业务构成、端到端网络通信性能、端到端业务访问质量、网间不规范路由等检测分析功能，测试如需必要的仪器设备则由投标人提供。投标人应该提供测试报告，测试记录经投标人整理后移交建设方代表，作为验收依据。

2.4 系统验收

系统平台安装、调试达到验收标准后，可进行验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由投标人在前一个月提交给招标方。招标人可根据合同及公司的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。割接验收测试合格后，双方签署验收协议；

验收前，投标人须把本项目的全部有关产品说明书、厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收确认书等文档汇集成册交付招标人。

3.技术服务及培训

3.1 技术支持服务

（1）投标人应向招标人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。在保修期内，投标人应定期进行系统优化。至少每半年一次。

（2）在系统试运行期间，根据需要投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。一般应在24小时内赶到现场，特殊情况下也应在48小时内赶到现场。

（3）系统验收后至保修期结束前，投标人所提供的系统出现问题时，投标人应指定有经验的技术人员及时赶到现场，免费进行维护并解决问题。在系统发生严重故障的情况下，投标人应说明可承诺的赶赴现场并排除故障的时限。

（4）投标人应在每次软件升级前，向招标人提供详细的软件变动说明文档及更改后的详细技术文档，配合招标人技术支撑团队进行软件版本融合。

（5）在系统和设备扩容及软件升级时，投标人应派技术人员到场指导。

（6）投标人应确保其技术建议以及所提供应用软件系统的完整性和可用性，保证系统能够投入正常运行，并全部满足功能要求。

（7）投标人应详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（8）支持方式

1）电话支持

投标人的指定技术人员将通过电话进行技术支持，协助和指导招标人的技术人员确定故障原因，找出解决方法。必要时，投标人应指定离故障地点最近的相关办事处技术人员负责直接处理。

2）远程支持

当电话支持不足以解决问题或故障情况比较复杂时，投标人技术人员将在招标人技术人员的协助下，通过远程登录的方式登录进入招标人的局域网。投标人的技术人员在招标人技术人员的协助下确定故障原因，找出解决办法。

3）现场支持

当电话支持和远程支持都不足以解决问题，确需技术人员到现场时，根据招标人要求，投标人需派指定技术人员赶赴现场。

3.2 培训服务

系统验收后1年内投标人必须对招标人维护人员进行培训，使其具备独立进行管理、维护测试、故障定位及处理等工作的能力。

培训包括日常培训和专项培训：

（1）日常培训。投标人在日常维护工作中，对招标人维护人员进行维护测试、故障排查及处理等现场指导，无人数和次数限制；

（2）专项培训。投标人须免费提供一次专项培训，对招标人维护人员进行设备操作、故障处理等深度培训。投标人应为培训人员提供学习、生活方便，所发生的费用包括培训费、培训场地费、培训地的食宿费等与培训相关的费用均由投标人承担。

4.保修服务

（1）系统最终验收完成后两年为保修期。在保修期内，投标人应根据招标人与本项目相关的需求向招标人提供必要、有效、及时的软件技术支持和升级服务。投标人应提供“7×24”的技术服务，并按照招标人要求提供技术说明相关资料。以上都应是免费的。

（2）在保修期内，投标人应提供灵活、多样的通信手段，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标人人员都能及时找到投标人的工程师。如招标人认为需要，投标人的技术人员应及时赶到现场支持。

（3）在保修期内，投标人应作为系统产生任何问题时的第一响应方。在保修期内，投标人免费提供软件的维护及修复工作（包括但不限于恢复故障所需的软件、硬件、材料及人工等），当系统发生故障时，要求满足基本故障响应要求。

（4）投标人对所提供的系统软件负责终身免费升级，即：无论在保修期内还是在保修期外，由投标人提供的软件缺陷影响运行使用而导致的升级或改造费用，由投标人承担。

5.保密责任

投标人不得将本项目中的任何内容透露给无关第三方。

6.技术文件

（1）投标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

1）系统说明文件；

2）技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

3）系统软件资料；

4）简明扼要的日常操作维护指导(内容包括日常操作项目、操作步骤、预期结果、异常情况处理等)。

（2）本工程提供全套技术文件纸介质1套以及电子介质1套。

（3）设备开通后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，投标人应向招标人免费提供必要的技术资料。

7.安全风险测评服务

按照GB/T 20984-2007《信息安全技术信息安全风险评估规范》相关要求对本项目免费进行风险评估，同时需完成系统质量测评（功能、性能测评、可靠性、易用性）和代码安全审计，明确提出评估、测评方法手段和工具等，以及需要用户配合和提供的内容。本项目中可能需要的硬件平台（如笔记本电脑、PC终端、工作站等）均由投标人提供，招标人将按照相关要求对设备进行必要的处理。在实施过程中所使用到的各种工具软件由投标人推荐，经招标人确认后由投标人提供并在服务过程中使用。投标人必须保证所使用的所有工具和软件不具有所有权和知识产权纠纷，并保证工具和软件可用性和可靠性。

本项目风险测评时间为投标人中标后至项目验收，具体的时间由招标人根据实际情况统一安排。

投标人需提供本系统安全风险测评报告和安全整改建议。

8.系统安全性要求

8.1 网络安全

网络结构：网络拓扑设备处理能力有空余空间，网络拓扑图与实际网络拓扑一致，对网络系统划分VLAN，减少网络冲突和广播风暴；平台所在网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段。

访问控制：关闭直接远程访问功能，通过运维统一的堡垒主机，进行对系统的远程访问；禁止不必要的数据通用协议通过（如SOCKET隧道等）。

冗余与备份：具备冗余传输通道，主备链路间能自动热切换。对设备的配置信息进行备份，并能以此及时恢复故障设备。

通信保密性：对于关键数据，提供通信保密性服务，对通信过程中的整个报文或会话过程是否进行加密。

通信完整性：采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。

8.2 服务器安全

身份鉴别：使用用户名等方式对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别，口令保持一定的复杂度，最少8字符且包含数字和特殊字符，登录具备验证码校验功能，防止自动化弱口令尝试；启用登录失败处理功能。当对服务器进行远程管理时，采取必要的加密措施（如SSL、IPSec等），防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

访问控制：设置管理员与权限，仅授予管理用户所需的最小权限；访问控制的粒度达到访问主体为用户级或进程级，访问客体为文件、数据库表、记录和字段级。

服务器加固：保证操作系统软件、数据库等基础软件的升级、漏洞修补，默认配置的去除等加固措施。

8.3 运行环境

系统及相关设备应部署在安全可靠的运行环境中。