# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 各区域单元中标人确定后，采购人在该区域具体项目实施前，与中标人另行签订合同，并根据合同约定付款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省，具体按采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省文物考古研究所2026年度考古勘探合作 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

根据安徽地区工作实际并参照政府采购限额相关规定，单个项目采购预算金额100万元以下实行分区域合作模式，本项目共分为6个包，具体为第1包：亳州、阜阳，第2包：宿州、淮北，第3包：蚌埠、淮南，第4包：合肥、滁州，第5包：六安、安庆、池州，第6包：马鞍山、芜湖、铜陵、宣城、黄山。单个项目采购预算达到100万元及以上时，由采购人单独实施采购。

主要工作职责或任务：协助采购人做好考古勘探现场放样测绘、土样提取、地层分析、标本采集、资料初整以及技师、探工、测绘员、资料员管理等基础性工作，按采购人要求开展项目其他相关工作。

## 三、服务需求

（一）勘探合作费用

标准深度内普通勘探合作费用预算基本单价：(1×1)孔距为3.76元/平方米；(2×2)混合孔距为1.90元/平方米；(4×4)混合孔距为1.35元/平方米；(5×5)混合孔距为1.27元/平方米。混合孔距中(1×1)孔距的占比按30%确定。

中标人应按具体项目协议约定的孔距要求实施，并执行上述勘探合作单价。超出标准勘探深度的区域按《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》第七条规定计算。最终以审计单位审定的金额为准。

（二）项目分配

1.单个项目采购预算达到100万元及以上时，由采购人单独实施采购。国家文物局批准的主动性考古发掘项目，采购人可根据任务具体情况，按分区域单元确定项目合作安排、也可以另行安排合作事宜。

2.跨分包区域单元项目总金额超过20万元（含）的，原则上由涉及的区域单元中标人分别承担；若某个分包区域单元总金额低于5万元（不含）时，由邻近区域单元或其中工作量较小的中标人承担。项目总金额低于20万元（不含）时，由工作量占比较大的分包区域单元中标人承担。

3.鉴于考古勘探项目的不确定性，采购人不保证各区域单元中标人在服务期限内，相关区域单元内有可以开展工作的勘探项目。当年未实际承担项目的勘探合作单位，其年度考核不定等次。

（三）其它要求

1.中标人考古勘探技术标准应严格按照相关技术标准和要求实施。中标人应对勘探基础资料采集整理等工作的准确性承担全部责任，对不按规定操作出现错探、漏探、偏差等质量事故或安全管理事故的，采购人可要求中标人补充勘探并承担经济赔偿等相应责任。

2.勘探工作因建设方原因导致延期的，相关期限顺延；因中标人原因导致逾期的，采购人可进行经济处罚。勘探结束后，中标人应及时汇总勘探基础资料报项目负责人审核，内容应包括各种文字、图、表、照片等信息，要明确实际勘探区域面积和深度，编制考古勘探合作经费决算表报项目负责人确认。

3.考古勘探期间，中标人应切实加强所属人员管理并自行承担相关安全责任，对勘探发现的文物遗存信息负有保密责任。出现因管理不善造成安全生产责任事故、因工作不负责任造成的重大错误或疏漏的、因文物遗存信息保密工作未做好造成文物被盗等现象时，采购人将视情解除与中标人合作。