- 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。（本项目不允许分包履行）

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 采购人根据具体情形按照以下方式进行付款。 合同签订后，具备实施条件，各包中标人依法提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施生效后，采购人支付合同金额的50%作为预付款。待实施至合同额的50%，预付款全额抵扣工程款。之后按季度支付，具体根据采购人经费计划安排及考核结果支付。 备注： - 预付款支付前，中标人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付保函）； ②在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即中标人无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556 号规定，采购人可不再支付预付款；采购人分次支付进度款（第二季度、第三季度、第四季度），验收合格并经结算审核后支付至结算价款的100%。对未按期完成或者验收结果不合格的，不予以支付相应养护费，要求中标人限期整改，直到符合质量标准。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2026年12月10日 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 第 1 包： 标的名称：淠史杭总局2026年渠道日常运行养护等项目第1包（淠河管理局渠道日常运行养护淠河上段） 所属行业：其他未列明行业 第 2 包： 标的名称：淠史杭总局2026年渠道日常运行养护等项目第2包（淠河管理局渠道日常运行养护淠河下段） 所属行业：其他未列明行业 第 3 包： 标的名称：淠史杭总局2026年渠道日常运行养护等项目第3包（史河管理局渠道日常运行养护） 所属行业：其他未列明行业 第 4 包： 标的名称：淠史杭总局2026年渠道日常运行养护等项目第4包（舒庐管理局渠道日常运行养护） 所属行业：其他未列明行业 |
| 5 | 项目负责人要求 | 1.项目负责人必须是投标人本单位人员，投标文件中须附项目负责人在投标文件提交截止时间前半年内连续3个月的社保证明材料。 2.社保证明材料形式详见第二章投标人须知前附表第32条。 注：法定代表人担任项目负责人的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 6 | 报价须知 | 1.投标人投标报价均不得高于招标文件（含工程量清单）列明的对应最高限价，否则其投标将被认定为投标无效; 2.投标人分项投标报价均不得高于招标文件（含工程量清单）列明的对应分项最高限价，否则其投标将被认定为投标无效; 3.暂列金、安全生产费用:费用为固定价格，不可竞争。投标报价时不得修改、删减，否则其投标将被认定为投标无效。安全生产费用专款专用，开工前报具体的措施方案，经采购人审核同意后实施，据实结算； 4.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容，否则其投标将被认定为投标无效。 注：最高限价、分项最高限价和安全生产费用规定的相应金额详见招标文件（含工程量清单）。 |
| 7 | 安全生产费用相关要求 | 1.安全生产费用采用现场计量和总额包干相结合，其中总额包干费用不高于安全生产费用总额的20%。中标后中标人应当按照安全生产费用使用计划落实，不得降低安全生产投入，满足相关安全生产规定及政策文件要求。 2.安全生产费用采用现场计量的，据实支付。采用现场计量的，计量凭证应当包括安全生产费用投入清单、合法票据、现场照片等;采用总额包干的，应当提供使用人签字、收据、影像等佐证材料。 3.中标人应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划(含措施费用明细清单)，安全生产费用由采购人根据供应商实施过程中措施落实情况据实支付。 具体支付方式:由采购人根据供应商实施过程中安全措施落实情况据实支付，由现场管理单位审核确认、采购人审批后进行计量与支付。供应商根据工程实际需要采取安全措施超支部分的费用自负，结余部分归采购人所有。安全生产责任险费用在安全生产费用中列支。 |

## 二、项目概况

第1包：淠河管理局管理范围内（淠河上段）渠道除杂控高和截排水沟清淤、管理区绿化林木常态化养护、管理区一枝黄花清除等；

第2包：淠河管理局管理范围内（淠河下段）渠道除杂控高和截排水沟清淤、管理区绿化林木常态化养护、管理区一枝黄花清除等；

第3包：史河管理局管理范围内渠道除杂控高和截排水沟清淤、管理区绿化林木常态化养护、渠道周边水面漂浮物日常打捞清运及界桩等维护等；

第4包：舒庐管理局管理范围内渠道除杂控高和截排水沟清淤、管理区绿化林木常态化养护、渠道周边水面漂浮物日常打捞清运及界桩等维护等。

## 三、服务需求

1.服务内容

第1包：淠河管理局管理范围内（淠河上段）：具体服务内容和要求详见工程量清单、考核评分表等及本章附件等。

第2包：淠河管理局管理范围内（淠河下段）：具体服务内容和要求详见工程量清单、考核评分表等及本章附件等。

第3包：史河管理局管理范围内：具体服务内容和要求详见工程量清单、考核评分表等及本章附件等。

第4包：舒庐管理局管理范围内：具体服务内容和要求详见工程量清单、考核评分表等及本章附件等。

2.中标人要求

2.1中标人在签订合同前，须提供相对固定服务人员，组织安全学习和教育培训，并向采购人提供相关证明材料，一切安全事故均由中标人自行负责。

2.2中标人应为服务操作人员配备防护面罩、手套、护腿、防溺水等安全防护用品。

2.3突击性工作:因特殊情况需要进行突击性工作的，中标人按采购人要求及时对相关区域、部位进行养护保洁，包含在总报价中，不再单独报价和支付。

## 四、报价要求

报价清单表详见附件。

报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用。

## 五、其他要求

为保障项目的有效开展，要求中标人成立专门的项目组，并建立配套的工作责任制，加强项目管理，保障项目能够按期、顺利、高质量的完成。

1.因该项目涉及多处作业，成交供应商需保证每处作业现场管理人员和工作人员均符合要求，身体健康，无影响职业的疾病。

2.设备相关要求

2.1 中标人若使用由采购人所提供的割草机，须缴纳0.3万元/台使用押金，双方办理移交手续，移交后的割草机由中标人负责保管。割草作业全部完成后，办理割草机移交手续，割草机无故障、损坏，运行正常，采购人一次性退还使用押金。

2.2 采购人提供的割草机验收时有损坏的，中标人需进一步维修；如中标人不及时维修的，由采购人自行维修，所需费用从使用押金中扣除，若维修费用超过使用押金的，超出部分由中标人承担。

2.3 采购人提供的割草机每次使用前和使用后须进行保养；割草机损坏后，及时修理，不得因机械原因影响堤容堤貌美观；每年割草期结束后，保养维修确保割草机交还时性能完好。

2.4 采购人提供的割草机及中标人自备的背负式割草及其他工器具使用过程中所发生的人工费、燃油费、耗材费、转运费及维修保养等费用由中标人承担。

3.项目作业时必须配备安全管理人员负责现场管理。

第1包 项目组人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 名 |  |
| 2 | 安全管理人员 | 1 名 | 须具备相关安全生产管理证书 |

备注：上述岗位人员不得重复。

第2包 项目组人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 名 |  |
| 2 | 安全管理人员 | 1 名 | 须具备相关安全生产管理证书 |

备注：上述岗位人员不得重复。

第3包 项目组人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 名 |  |
| 2 | 安全管理人员 | 1 名 | 须具备相关安全生产管理证书 |

备注：上述岗位人员不得重复。

第4包 项目组人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 名 |  |
| 2 | 安全管理人员 | 1 名 | 须具备相关安全生产管理证书 |

备注：上述岗位人员不得重复。

附件：

主要养护内容

| 包别 | 单位 |  | 所在桩号 | 渠道除杂控高（含杂草杂树清运） |  |  |  | 截排水沟清淤 （含清运） |  | 硬护坡坡面除杂（渠道水面至护栏、含杂草杂树清运） |  | 护坡清杂树 （含清运） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般区域 |  | 重点区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面积（m2） | 养护 次数 | 面积（m2） | 养护 次数 | 清淤长度（km） | 清淤 次数 | 面积（m2） | 养护 次数 | 清理长度 （km） | 清理 次数 |
| 1包 | 淠河总干渠管理局 | 戚家桥 管理分局 | 淠河总干渠 1+000～23+303 | 398668 | 4 | 2493606 | 6 | 17.36 | 2 | 366873 | 3 | 10.64 | 1 |
|  |  | 城 区 管理分局 | 淠河总干渠 23+303～36+201 | 126980 | 4 | 1010220 | 6 | 8.12 | 2 | 46995 | 3 | 5.52 | 1 |
|  |  | 三十铺 管理分局 | 淠河总干渠 36+201～61+300 淠杭干渠 0+000～6+678 | 2213776 | 4 | 3671802 | 6 | 40.92 | 2 | 374352 | 3 | 6.35 | 1 |
| 2包 | 淠河总干渠管理局 | 官 亭 管理分局 | 淠河总干渠 61+300～94+489 | 2222296 | 4 | 2744904 | 6 | 65.96 | 2 | 654600 | 3 | 24.69 | 1 |
|  |  | 高 刘 管理分局 | 淠河总干渠 94+489～104+500 瓦东干渠 0+000～15+380 | 1220260 | 4 | 1410222 | 6 | 31.12 | 2 | 368037 | 3 | 7.84 | 1 |
|  |  | 将军岭 管理处 | 滁河干渠 4+100～12+050 大蜀山分干渠0+000～0+302 南淝河节制闸上下游100m | 869592 | 4 | 139794 | 6 | 26.78 | 2 | 125469 | 3 | / | / |
| 3包 | 史河总干渠管理局 | 开 顺 管理所 | 史河总干渠 2+600～15+500 | 119740 | 4 | 712422 | 6 | 16.04 | 2 | 面积及轮次同渠道除杂控高 |  | 面积及轮次同渠道除杂控高 |  |
|  |  | 普荫寺 管理所 | 史河总干渠 15+500～23+391 | 906268 | 4 | 721098 | 6 | 53 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 看花楼 管理所 | 汲东干渠 0+000～7+355 | 207284 | 4 | 911364 | 6 | 3.08 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 徐集管理段 | 汲东干渠 43+750～43+950 | 27600 | 4 | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 4包 | 舒庐干渠管理局 | 柏家岗 管理所 | 舒庐干渠 0+000～20+550 | 313152 | 4 | 1113720 | 6 | 3.7 | 2 | 面积及轮次同渠道除杂控高 |  | 面积及轮次同渠道除杂控高 |  |
|  |  | 南 港 管理所 | 舒庐干渠 20+550～36+2001 | 225928 | 4 | 1094292 | 6 | 6.24 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 将军山 管理所 | 杭淠分干渠 9+830～9+890 12+067～13+361 | 221680 | 4 | 172800 | 6 | 4.6 | 2 |  |  |  |  |
| 注：上述所有面积为所有养护轮次的总面积，清淤长度为所有轮次的总长度，具体养护内容及要求详见工程量清单；绿化养护、一枝黄花清除、渠道周边水面漂浮物日常打捞清运及界碑、界桩维护等内容及要求详见工程量清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |