# 第三章  采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理（项目负责人，下同）、有关人员及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理（项目负责人）及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | （1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位（如有）认可。如采购人和监理单位（如有）对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 （2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。 （3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子邮件或书面提交。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | 供应商需针对现场情况提供相关方案，方案要求具有可实施性，杜绝安全隐患，保证项目施工。 |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 2、供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 |
| 6 | 项目经理 | 1、具有市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书。 2、具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。 3、目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。 注：响应文件中提供证书扫描件。 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2026年度总站防汛抗旱设备仓库市政设施综合改造提升项目 所属行业：建筑业 |
| 8 | 付款方式 | 1、预付款支付方式：预付款为合同金额的 40% 。 成交供应商需提供预付款保函，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 预付款含本工程安全生产费用。 预付款保函要求： （1）成交供应商提供保函的受益人和收取单位须为采购人。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 2、工程进度款及余款支付方式：（1）供应商按月（或按约定节点）提交已完成工程量报告，经监理单位审核并出具进度款支付证书后，采购人对监理审核意见进行复核，于15个工作日内支付至已完成合格工程量价款的80%（含已支付的预付款）。（2）工程验收合格并经结算审核定案后采购人在15个工作日内支付至结算审核价款的100%。（3）质保金为结算审核价款的3%，由供应商另行缴纳，或提交同等金额质量保证担保保函。缺陷责任期（自验收合格之日起2年）满且无质量问题的，采购人在收到供应商申请后15个工作日内一次性退还质保金（或保函自动失效）。 |

1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次采购的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在响应中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被磋商小组认定为负偏离。

1.3实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2. 项目概况及总体要求

2.1 项目概况及施工范围（包括但不限于）：

本项目为市政综合改造工程，包含老旧管网更新、排水修复、道路照明更新、路缘石翻新及配套附属工程，具体施工内容（包括但不限于）：

（1）供排水管网工程实施内容：依据设计方案和施工图要求，废除既有老旧给水管线，新建给水管道；现状排水管道及附属设施开挖翻建与非开挖修复。主要包括：管道沟槽开挖、基础处理、给水管材安装、管道接口处理、阀门井/水表井砌筑、管道试压冲洗、覆土回填、管线标识设置。排水系统闭水试验，沟槽回填压实，确保管网排水通畅、无渗漏、满足区域雨污分流及防洪排涝要求。

（2）路灯工程实施内容：依据设计方案和施工图要求，拆除原有老旧路灯，更新为新型节能（太阳能）路灯。主要内容包括：路灯杆安装、灯具及配套电器设备安装、照明系统调试与试运行、现场清理与成品保护等，确保道路照明亮度、均匀度及安全运行符合规范要求。

（3）路缘石工程实施内容：依据设计方案和施工图要求，新建路缘石安装工程。主要内容包括：路缘石基础施工、路缘石运输与现场安装、勾缝与固定、高程与线型校正、侧边回填夯实、外观修整与清理，确保路缘石线型顺直、安装牢固、外观整洁，提升道路边缘规整度与使用耐久性。

（4）整体收尾工作：工程全部完工后，须完成系统整体调试、自检报验、资料整编归档、场地清理、道路恢复、文明施工收尾及竣工验收配合工作。

2.2 项目管理人员配置要求

成交供应商须全程驻场管理，项目负责人在岗履职，不得脱岗、挂证、兼职。成交后须足额配备最低管理人员如下，所有岗位不得相互兼任。

成交后配备其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员岗位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术负责人 | 1 | / |
| 施工员 | 1 | 成交供应商和采购人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表，并作为合同的附件之一。 |
| 质量员/质检员 | 1 |  |
| 安全员 | 1 |  |
| 资料员 | 1 |  |
| 劳资专管员 | 执行《关于加强建设领域劳资专管员管理工作的通知》(合治欠发(2021)6号文件) |  |

注：

（1）本项目上述人员证书、社保不作磋商资格审查要求，合同签订后5个工作日内由采购人全面核查，人员不到位、证件不符、社保不实、岗位缺岗的，成交供应商须无条件限期整改，拒不整改或整改不到位的，采购人有权不予退还履约保证金、暂停工程款支付、直至解除合同，一切损失由成交供应商承担。

（2）项目经理、技术负责人及所有现场管理人员全程不得兼任其他项目，一经发现视为严重违约。

（3）施工期间采购人可随时抽查在岗情况，发现脱岗、缺岗、顶岗，成交供应商须承担相应违约金。

2.3 工程地点：安徽省合肥市，采购人指定地点。

2.4 合同履行期限（工期）：开工令签发后90个日历天内完成

3. 技术要求

3.1 本项目施工需严格执行国家有关市政公用工程的最新规范、规程及技术标准；

3.2 严格执行地方有关市政公用工程的最新规范、规程及技术标准及最新行业管理要求；

注：以上通用技术标准不在本采购文件中全文赘述，供应商请自行查阅。

3.3 采购人对本项目的专用技术标准以本项目图纸为准，另册，供应商自行在交易系统中下载（如有）。

3.4 重点难点及危险性较大的分部分项工程

（1）本项目重点难点：供应商需针对现场情况提供相关方案，方案要求具有可实施性，杜绝安全隐患，保证项目施工。

（2）本项目危险性较大的分部分项工程清单：/

（3）其他要求：/

3.5  质量标准与验收要求

3.5.1本项目质量标准：合格，一次性验收合格。

3.5.2工程质量须同时满足：国家规范、省市行业标准、图纸设计要求、清单特征、采购文件及答疑澄清全部要求，所有标准从严、从高执行。

3.5.3工程完工后须通过建设、监理、设计等部门联合验收，资料齐全、实体合格、观感达标、功能达标方可通过验收。

3.6重要说明：（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过网上发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。

（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。

（3）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

4. 工程量清单、图纸

工程量清单、施工图纸另行发放，与本采购文件具有同等法律效力，供应商须统一响应、整体负责，漏项、缺项、工程量偏差等均视为供应商自行踏勘后自行承担的风险，结算时不予调整。

5. 其他

5.1 凡施工过程中涉及原有管线保护、交通导改、扬尘治理、文明施工、夜间施工、场地清理、成品保护、迎检整改等所有配套工作，全部包含在投标报价中，不另行增项计价。

5.2 所有因施工工艺、现场条件、规范更新、管理要求产生的必要施工工序、辅助工序均包含在投标报价中，采购人不另行支付。

5.3 施工单位须对现场踏勘充分性、工程量准确性、施工难度预判准确性进行充分考虑，自行承担全部风险。